Projeto 4Carrus

# Descrição

## 1ª Etapa

* Definição e Criação do Baco de Dados.
* Versão beta da interface do site.
* Definição do banco de dados do 1º aplicativo.

Data de entrega: 28/02/2014

## 2ª Etapa

* Interface final do site.
* 1ª versão funcional do site (tanto para clientes como para concessionárias).
* Versão beta da interface do 1º aplicativo.
* Versão beta da interface de criação de veículos.
* Criação do Baco de Dados do 1º aplicativo.

Data de entrega: 30/04/2014

## 3ª Etapa

* 2ª versão funcional do site (funcional também para administradores).
* Versão final da interface do 1º aplicativo.
* Versão final da interface de criação de veículos.

Data de entrega: 31/05/2014

## 4ª Epata

* Versão beta do site.
* Versão beta 1º aplicativo
* Testes e correções.

Data de entrega: 30/06/2014

## 5ª Etapa

* Venda do sistema para as revendedoras de carros.
* Criação de outros aplicativos.